### UMOWA - Projekt

„Instalacja nowych słupów oświetleniowych w zamian za zniszczone po kolizjach drogowych, aktach wandalizmu wraz z oprawami oświetlenia ulicznego oraz malowanie skorodowanych słupów ”

Dnia …………………………………………………………. r. pomiędzy Gminą Miejską Jarosław,  37-500 Jarosław, ul. Rynek 1, REGON 650 900 520, NIP 792-20-31-550 w imieniu której działa:

Pan Wiesław Pirożek - Zastępca  Burmistrza Miasta Jarosławia

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Jarosławia  – Pani Anna Gołąb,   
zwaną w dalszej treści umowy  „Zamawiającym”,

a

Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym w Jarosławiu Sp. z o.o., 37 – 500 Jarosław, 
ul. Przemyska 15., w imieniu którego działa:

Łukasz Pieniążek – Prokurent

zwany dalej „Wykonawcą”,

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 214 ust. 1 pkt 11 zawarto umowę o następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji instalację nowych słupów oświetleniowych w zamian za zniszczone po kolizjach drogowych, aktach wandalizmu wraz 
z oprawami oświetlenia ulicznego oraz malowanie skorodowanych słupów.

- Instalacji podlegać będą punkty świetlne wskazane przez Zamawiającego.

§2

- Termin wykonania robót będących przedmiotem umowy ustala się na……………………. dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca  ponosić  będzie  całkowitą  odpowiedzialność za  prowadzone roboty 
i zobowiązany jest w szczególności do:

- stosowania oznakowania robót zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach,

- zgłoszenia telefonicznie, faksem, e-mailem Zamawiającemu miejsc prowadzenia robót w danym dniu,

- zapewnienia  całodobowej   dyspozycyjności   do  wykonania  robót  awaryjnych   (tj.   usunięcie zniszczonych słupów przy wypadkach lub kolizjach powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa   i   płynności   ruchu   drogowego, wymagających  niezwłocznego przystąpienia do robót) polegającej na zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsca awarii 
w czasie 60 minut od momentu zgłoszenia.

- unieszkodliwiania  lub  zagospodarowania  materiałów z  rozbiórek  (odpadów)  oraz  rozliczenia  się z powyższych czynności z Zamawiającym poprzez przedłożenie przed zakończeniem umowy oświadczenia o dokonaniu unieszkodliwienia lub zagospodarowaniu  tych  materiałów. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że zgodnie z art.3 ust.1 pkt 19 i 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jest wytwórcą i  posiadaczem w/w odpadów i zobowiązuje się do ich unieszkodliwiania  lub   zagospodarowania  zgodnie  z obowiązującymi   przepisami   prawa  w  sposób zapewniający poszanowanie środowiska naturalnego,

- ustalenia właścicieli uzbrojenia podziemnego i nadziemnego i zlecenia im nadzoru nad wykonywanymi robotami,

- w przypadku wystąpienia kolizji zleconych  robót z istniejącą siecią  uzbrojenia po akceptacji  przez Zamawiającego konieczności jej przebudowy Wykonawca zobowiązany jest do podzlecenia tych robót firmie specjalistycznej lub właścicielowi urządzenia,

- przedstawienia w trakcie odbioru atestów na zabudowane materiały, które winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w przepisach art.10 ustawy Prawo budowlane.

- zapewnienia  potrzebnego  oprzyrządowania,   potencjału   ludzkiego  oraz   materiałów wymaganych   do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych 
z materiałów Wykonawcy na terenie robót, oraz wykonania tych badań na własny koszt,

- przekazania Zamawiającemu materiałów z odzysku na miejsce składowania na terenie miasta z załadunkiem i rozładunkiem,

- Roboty wykonywane będą każdorazowo na podstawie zlecenia (telefonicznie lub mailowo) określającego przedmiot i zakres robót oraz termin ich wykonania (w zleceniu ujęte zostaną również wcześniej wykonane roboty awaryjne, których sposób realizacji podany jest w ust. 2 pkt 3).

§3

- Strony  ustalają,  że  obowiązującą  ich  formą  wynagrodzenia  będzie  wynagrodzenie  kosztorysowo - ilościowe (cena ryczałtowa za jednostkę obmiaru danego elementu  robót pomnożona przez ilość faktycznie wykonaną) zgodnie z cenami, wyszczególnionymi w protokole negocjacji.

- Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości jakie uzna za niezbędne, a Wykonawca  powinien  wykonać każde z  poniższych poleceń:

- zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych przedmiarem robót,

- pominąć jakieś roboty

- wykonać dodatkowe roboty niewyszczególnione w ofercie.

- Roboty o zakresie niewyszczególnionym w ofercie będą rozliczane kosztorysem powykonawczym wyliczonym na podstawie kosztorysowych normy nakładów rzeczowych – KNNR, KNR, sprawdzonej  przez Zamawiającego książki obmiarów robót i zastosowaniem składników kalkulacyjnych wyszczególnionych w ofercie Wykonawcy, tj.

- stawka roboczogodziny	-         zł

- koszty ogólne                       -          %

- zysk                                     - 	%

- koszty zakupu                     -         %

- ceny materiałów i sprzętu nie wyższe od średnich cen podanych w publikacji „sekocenbud" za II kw. 2021 r., a w przypadku ich braku wg cen zakupu (z faktur).

- Wynagrodzenie realizowane będzie fakturami przejściowymi wystawianymi przez wykonawcę, nie częściej niż raz w miesiącu. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na konto wskazane na fakturze.

- Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót stanowiącym podstawę do wystawienia faktury będzie kosztorys powykonawczy wraz z protokołem odbioru wykonanych elementów robót podpisany przez kierownika robót i potwierdzony przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dokona potwierdzenia stanu robót w ciągu 5 dni od daty dostarczenia dokumentów.

- Łączne wynagrodzenie brutto wykonawcy nie może przekroczyć kwoty 48 500,00 zł (słownie zł. ............................. ) w tym podatek VAT ..........zł (słownie: …………….).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikającej z umowy za pośrednictwem metody MPP (Split payment).

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie (fakturze):

  - jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności,

  - jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

§ 4

- Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: .................

- Ustanowiony kierownik budowy działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie   Prawo   Budowlane.

- Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru w osobie:  ……………………….

§ 5

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu ustalonego zakresu robót w wysokości 100 zł. za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym – w wysokości 100 zł. za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu  wyznaczonego w protokole odbioru, przeglądu terminu na usunięcie wad.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 5. 000 zł.

- za brak zapłaty lub nieterminowa zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom   - w wysokości 100 złotych za każdy dzień zwłoki.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane  - w wysokości 100 złotych za każdy dzień zwłoki.

- za nieprzedłożenie potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zmian takiej umowy w terminie 7 dniu od jej zawarcia, w wysokości 100 złotych za każdy dzień zwłoki.

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości  5. 000 zł.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącania kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką dochodzić może strona niniejszej umowy ustala się na poziomie 20% wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 6 umowy.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru telefonicznie lub mailowo o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu. Zamawiający zobowiązuje się do ich odbioru w terminie do 2 dni lub poleci Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficznej, która pozwoli na dokonanie oceny i odbioru tych robót przez Zamawiającego.

2.  Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru  robót w formie pisemnej lub mailowo.

3. Odbiór robót, o którym mowa w ust. 2. dokonany zostanie komisyjnie z udziałem    przedstawicieli  Wykonawcy i Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru.

4  W dniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: obmiary i ustalenia technologiczne wyników pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych materiałów.

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy (lub jej części) w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

6. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust.4.

7. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze,  w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 14 dni chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych . W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust.5.

9. Z czynności odbioru, odbioru pogwarancyjnego protokół zawierający wszelkie ustalenia  dokonane  w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust.7 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

10. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

§ 7

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres: ……………… miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 
i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 8

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- na zasadach określonych w art. 456 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- w terminie 30 dni od uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

- nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonania lub należytego wykonania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

- bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonanie robót na okres dłuższy niż 7 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

- z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,

- podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru.

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

- wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- Umowa podlega unieważnieniu w trybie art. 457 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9

- Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania i pod warunkiem zawarcia z nimi stosownej umowy w formie pisemnej.

- Umowa o podwykonawstwo musi zawierać zapisy określające w szczególności: strony umowy, przedmiot umowy, termin wykonania zamówienia, który nie może być dłuższy niż termin określony w niniejszej umowie, warunki dotyczące odbioru robót budowlanych, regulacje dotyczące rozliczenia za wykonane roboty budowlane, odpłatność, tj.: wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, warunki płatności (forma płatności, nr konta podwykonawcy, dokumenty na podstawie, których zostanie dokonana płatność), warunki zapłaty za wykonane roboty budowlane (termin zapłaty wynagrodzenia), obowiązki wykonawcy i podwykonawcy, kary umowne, odpowiedzialność za wady 
i gwarancję jakości, warunki zmian umowy, warunki odstąpienia od umowy, regulacje dotyczące zawierania umów z dalszymi podwykonawcami.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego o mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wynagrodzenie (wartość umowy brutto) za wykonanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę powierzonej mu części zamówienia nie może być wyższe niż wynagrodzenie (wartość brutto) wykonawcy za tą część zamówienia publicznego.

- Wartość wszystkich umów zawartych o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo po ich zsumowaniu nie może być wyższa niż szacunkowa całkowita wartość robót (wartość wynagrodzenia brutto wykonawcy).

- Projekt umowy o podwykonawstwo przedłożony Zamawiającemu musi uwzględniać dyspozycje zawarte w art. 464 b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie 
z którymi termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy, niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Wykonawca zobowiązany  jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej umowy podwykonawstwo i jej zmiany. Zamawiający 
w terminie 14 dni od przedłożenia ma prawo zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy 
o podwykonawstwo i do jej zmiany. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczenia za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od zawarcia /w tym umów 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi/ z wyłączeniem umów, 
o których mowa w art. 464 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia może nastąpić tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje się zasady określone w ust. 1-7 niniejszego §.

- Strony ustalają, że niżej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane będą przez:

Wykonawcę: /nazwa wykonawcy/ w zakresie robót: …………………………………………………………………..

Podwykonawcę: /nazwa podwykonawcy/ w zakresie robót …………………………………………………………………..

- Wykonawca zobowiązany jest z fakturą przedłożyć oświadczenia wszystkich podwykonawców odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec wykonawcy z tytułu płatności należnych w związku z zawartymi umowami o podwykonawstwo. Brak oświadczenia skutkować będzie prawem Zamawiającego do wstrzymania płatności należnej Wykonawcy do czasu dokonania rozliczeń z Podwykonawcami.

§ 10

- Wykonawca oświadcza, że stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych wszystkie osoby które wykonywać będą czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy opisane w Opisie przedmiotu zamówienia, których realizacja polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

- Wykaz pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca w terminie 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany 
do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób 
o których mowa w ust. 2 poprzez przedłożenie oświadczeń w/w zatrudnionych, potwierdzających iż zatrudnieni są oni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

- Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia osób o których mowa w ust. 2. W przypadku nie przedstawienia w terminach o których mowa w ust. 3 i 4 raportu stanu i sposobu zatrudnienia oraz oświadczeń Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł. (słownie: tysiąc złotych).

- W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganej przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 0,02% całkowitego wynagrodzenia, za każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego.

- W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie w/w osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem że spełnione zostaną wszystkie wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez Wykonawcę w ofercie.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych o których mowa w ust 4 i 5 z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 11

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej przedstawionym zakresie:

- Zmiany terminu zakończenia robót budowlanych w przypadku:

- wystąpienia warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót,

- konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgód, pozwoleń od osób trzecich lub właściwych organów.

- W przypadku postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi w życie po dacie podpisania umowy, wywołującymi potrzebę zmiany umowy. Zmiany wysokości podatku VAT.

- Zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania, sposobu i zakresu wykonania umowy w przypadku:

- konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wykazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji,

- wystąpienia warunków terenu odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkanie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych,

- konieczności zrealizowania przedmiotu umowy, przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu w szczególności na zmiany obowiązującego prawa, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji, z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami.

- Wymienione w ust. 1 postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej dokumentacji, koniecznej dla uzasadnienia żądanej zmiany.

- Wniosek w sprawach o których mowa w ust. 1 Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu niezwłocznie, jednakże nie później niż 7 dni roboczych od dnia w którym Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

- W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 6 Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§ 12

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

Zamawiający:                                                                                   Wykonawca: