OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni na terenach zieleni

miejskiej stanowiących własność Gminy Miejskiej Jarosław

##### Przedmiotem zamówienia jest wycinka 32 drzew wraz z wyfrezowaniem pni wskazanych            w wykazie drzew w tabeli nr 1,

Opis warunków prowadzenia prac :

- Drzewa przeznaczone do wycinki (Tabela nr 1) rosną  w pasach drogowych dróg miejskich, na terenie zieleni miejskiej. Wycinka wszystkich drzew jest o średnim  stopniu trudności.  Możliwe jest użycie zwyżki lub użycia lin. Prace przy drzewach w pobliżu dróg publicznych wymagają właściwego zabezpieczenia i oznakowania.

Termin rozpoczęcia prac – data podpisania umowy

Termin wykonania prac :  40 dni od podpisania umowy

##### Tabela 1. Wykaz drzew do wycinki

|  | Gatunek drzewa | Obwód pnia | Lokalizacja/ pozwolenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Świerk pospolity | 130 | Teren Przedszkola Nr 3 przy ul. Legionów dz. nr 2282/3 obr. 5 Starosta Jarosławski decyzja z dnia 19.03.2021 r. ŚR-III.613.21.2021 ( Nr 5/2021 ) |
| 2 | Lipa drobnolistna | 120 | Pas drogowy ul. Gębarowicza dz. nr 2867 obr. 5 Starosta Jarosławski decyzja z dnia 30.07.2021 r. ŚR-III.613.49.2021 ( Nr 14/2021 ) |
| 3 | Klon jesionolistny | 160 | Przy schodach z małego rynku do ul. Podzamcze dz. nr 2282/3 obr. 4 Starosta Jarosławski decyzja z dnia 07.07.2021 r. ŚR-III.613.51.2021 ( Nr 17/2021 ) |
| 4 | Klon pospolity | 200 | Teren Przedszkola Nr 2 przy ul. Szczepańskiego dz. nr 1545/5 obr. 4 Starosta Jarosławski decyzja z dnia 06.10.2021 r. ŚR-III.613.78.2021 ( Nr 19/2021 ) |
| 5 | Żywotnik zachodni | 89 | Teren cmentarza przy ul. Krakowskiej KW 13 dz. nr 247 obr. 5 Starosta Jarosławski decyzja z dnia 12.08.2021 r. ŚR-III.613.62.2021 ( Nr 21/2021 ) |
| 6 | Kasztanowiec biały | 315 | Przy budynku Starostwa Powiatowego - Pas drogowy ul. Jana Pawła II dz. nr 865 obr. 4 Starosta Jarosławski decyzja z dnia 05.10.2021 r. ŚR-III.613.70.2021 ( Nr 26/2021 ) |
| 7 | Wiąz polny | 68 | Skarpa za oś Słonecznym dz. nr 3106/171 obr. 4 Starosta Jarosławski decyzja z dnia 01.09.2021 r. ŚR-III.613.68.2021 ( Nr 27/2021 ) |
| 8 | Wiąz polny | 80 |  |
| 9 | Wiąz polny | 65 |  |
| 10 | Wiąz polny | 50 |  |
| 11 | Wiąz polny | 62 |  |
| 12 | Wiąz polny | 51 |  |
| 13 | Wiąz polny | 56 |  |
| 14 | Wiąz polny | 55 |  |
| 15 | Wiąz polny | 90 |  |
| 16 | Wiąz polny | 70 |  |
| 17 | Jesion wyniosły | 245 | Park Miejski przy ul Czesławy Puzon ps. Baśka dz. nr 1984/4 obr. 4 Konserwator Zabytków decyzja Nr 251 z dnia 18.10.2021 IRN-III.5147.1.103.2021.JG ( Nr 30/2021 ) |
| 18 | Jarząb pospolity | 110 | Zieleniec przy oś. Prośbów dz. nr 3086/32 obr. 4 Starosta Jarosławski decyzja z dnia 08.09.2021 r. ŚR-III.613.72.2021 ( Nr 32/2021 ) |
| 19 | Wierzba biała | 100,110 | Plac zabaw przy ul. Przygrodzie dz. nr 2965/2 obr. 4 Starosta Jarosławski decyzja z dnia 19.10.2021 r. ŚR-III.613.80.2021 ( Nr 33/2021 ) |
| 20 | Modrzew europejski | 127 | Park Miejski im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Bandurskiego Konserwator Zabytków decyzja z dnia ……………………………………………..( Nr 35 /2021 ) |
| 21 | Modrzew europejski | 106 |  |
| 22 | Modrzew europejski | 118 |  |
| 23 | Modrzew europejski | 180 |  |
| 24 | Modrzew europejski | 152 |  |
| 25 | Jesion wyniosły | 302 |  |
| 26 | Klon jawor | 202 |  |
| 27 | Jesion wyniosły | 400 |  |
| 28 | Lipa drobnolistna | 140 x 5 |  |
| 29 | Jesion wyniosły | 135 |  |
| 30 | Orzech włoski | 100 | Pas drogi ul. Powstania Styczniowego dz. nr 3650 obr. 4 Starosta Jarosławski decyzja z dnia ……….. r. ŚR-III.613………...2021 ( Nr 37/2021 ) |
| 31 | Orzech włoski | 90 |  |
| 32 | Orzech włoski | 80 |  |

Warunki wykonywania prac.

- Rozpoczęcie prac zostanie poprzedzone protokolarnym przekazaniem terenu, podczas którego zostanie ustalona kolejność prowadzenia prac na poszczególnych terenach i ich odbioru.   Podczas przekazania terenu Zamawiający wskaże Wykonawcy drzewa objęte zakresem prac.

- Wykonawca jest obowiązany do usunięcia  drzew przy zachowaniu obowiązujących przepisów oraz do zabezpieczenia we własnym zakresie terenu pozostającego w zasięgu oddziaływania prac (przygotowanie terenu, organizacja ruchu, zabezpieczenie linii napowietrznych, zabezpieczenie sąsiednich obiektów i drzew rosnących w zbliżeniu do obszaru objętego pracami),.

3.1 W ramach usługi Wykonawca dokona :

-   wycięcia drzew,

-   wywiezienia odpadów gałęzi i konarów pochodzących z wycinki i zagospodarowania ich we własnym zakresie,

-  wyfrezowania pni po usuniętych drzewach do głębokości 10 cm poniżej poziomu terenu,

-  uprzątnięcie zrębków po frezowaniu i wycince .

3.2  W ramach usługi Wykonawca dokona :

-   pielęgnacji drzew w zakresie opisanym w tabeli nr 2

-   wywiezienia odpadów gałęzi i konarów pochodzących z pielęgnacji i zagospodarowania ich we własnym zakresie,

4. Odpady drewna powstałe podczas wykonywania prac (zrębki, gałęzie itp.) Wykonawca

Zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt.

5.  Drewno pozyskane z wycinki Wykonawca zwiezie na teren własnej bazy względnie zabezpieczy

je na terenie objętym pracami do czasu dokonania jego obmiaru.

6. Obmiar drzew   zostanie przeprowadzony komisyjnie w obecności przedstawicieli

Zamawiającego i Wykonawcy. Na okoliczność tej czynności sporządzony zostanie protokół

określający pozysk drewna. Drewno przygotowane do obmiaru powinno być ułożone w sposób

umożliwiający przeprowadzenie pomiarów.

7. Wykonawca odkupi materiał pozyskany z wycinki wg cen jednostkowych dla drewna

wyliczonych jako średnia cena drewna opalowego miękkiego i twardego w nadleśnictwach:

Jarosław, Sieniawa i Kańczuga aktualnych na dzień podpisania umowy.

8. Podczas wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany do ostrożnego wykorzystywania

sprzętu ciężkiego, aby nie spowodować zniszczenia nawierzchni. Po wykonaniu prac

Wykonawca doprowadzi tereny do stanu poprzedniego. Teren po wycince powinien być

wyrównany i oczyszczony z pozostałości roślinnych.

9.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu robót.

10.Odbiór robót na poszczególnych terenach zostanie dokonany w obecności przedstawicieli

Zamawiającego i Wykonawcy. Na okoliczność tej czynności zostanie sporządzony protokół.

##### II. Prace pielęgnacyjne drzew na terenach  zieleni miejskiej

Zadanie polegać będzie na wykonaniu pielęgnacji wyżej wskazanych drzew. Pielęgnacja wykonana musi być w obrębie całej korony drzewa i polegać ma na wykonaniu cięć sanitarnych (CS) - polegających na usunięciu gałęzi i konarów martwych, chorych, połamanych i ocierających się oraz cieć technicznych (CT) polegających na usuniecie gałęzi oraz przycięcie konarów dla poprawienia statyki, obniżenie korony drzew oraz założenie wiązań dymanicznych.

##### Tabela 2. Wykaz drzew do pielęgnacji

| lp | Gatunek drzewa/położenie | Obw. | Charakterystyka drzewa | Zalecane zabiegi pielęgnacyjne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lipa drobnolistna przy Zielińskiego 7,9 | 180 | Pień kłoda 5 m rozwidlona na dwa konary. | CS w obrębie całej korony, CT obniżenie korony o 6 m WD 1szt 4t |
| 2 | Jesion wyniosły terenie działki nr 1522/10 obr.3 ul. Sanowa | 200 | Pień prosty, korona równomierna, szeroka posusz 30% zwisający nad sąsiednią nieruchomością | CS w obrębie całej korony, CT redukcja konarów wchodzących na sąsiednią nieruchomość |
| 3 | Topola biała terenie działki nr 1522/10 obr.3 ul. Sanowa | 240 | Pień prosty, korona równomierna, szeroka posusz 30% zwisający nad sąsiednią nieruchomością | CS w obrębie całej korony, CT redukcja konarów wchodzących na sąsiednią nieruchomość |
| 4 | Robinia akacjowa terenie działki nr 1984/2 obr.4 ul. Baśki Puzon | 370 | Pień prosty, korona równomierna, szeroka posusz 30% Wys.34 m | CS w obrębie całej korony, CT redukcja konarów WD 1szt -6t |
| 5 | Klon jesionolistny terenie działki nr 1984/2 obr.4 ul. Baśki Puzon | 140 | Pień prosty, korona równomierna, szeroka posusz 50% | CS w obrębie całej korony, CT redukcja konarów |