OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni na terenach zieleni

miejskiej stanowiących własność Gminy Miejskiej Jarosław

##### Przedmiotem zamówienia jest wycinka 29 drzew wraz z wyfrezowaniem pni  wskazanych            w wykazie drzew w tabeli nr 1,

Opis warunków prowadzenia prac :

- Drzewa przeznaczone do wycinki (Tabela nr 1) rosną  w pasach drogowych dróg miejskich, na terenie zieleni miejskiej, Parkach Miejskich i cmentarzach komunalnych. Wycinka wszystkich drzew jest o średnim  stopniu trudności.  Możliwe jest użycie zwyżki lub użycia lin. Prace przy drzewach w pobliżu dróg publicznych wymagają właściwego zabezpieczenia i oznakowania.

Termin rozpoczęcia prac – data podpisania umowy

Termin wykonania prac :  40 dni od zawarcia umowy

##### Tabela 1. Wykaz drzew do wycinki

|  | Gatunek drzewa | Obwód pnia | Lokalizacja/ pozwolenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Robinia Akacjowa | 130 | Działka nr 2158 obr.4 przy murze Opactwa Benedyktynek od strony ul. Panieńskiej Starosta Jarosławski decyzja z dnia 14.04.2022 r. znak ŚR 613.41.2022 ( 4/2022) |
| 2 | Robinia Akacjowa | 140 |  |
| 3 | Robinia Akacjowa | 190 |  |
| 4 | Robinia Akacjowa | 210 |  |
| 5 | Robinia Akacjowa | 110 |  |
| 6 | Robinia Akacjowa | 80 |  |
| 7 | Robinia Akacjowa | 80 |  |
| 8 | Robinia Akacjowa | 130 |  |
| 9 | Robinia Akacjowa | 140 |  |
| 10 | Robinia Akacjowa dwupniowa | 130, 140 |  |
| 11 | Świerk pospolity | 109 | Cmentarz Komunalny "Nowy" KW XIV Starosta Jarosławski decyzja z dnia 20.05.2022 r. znak ŚR 613.47.2022 (6/2022) |
| 12 | Jabłoń kwiecista | 75 | działka nr 1109/10 pomiędzy WM Słowackiego 6 " Centrum" i Słowackiego 4 Starosta Jarosławski decyzja z dnia 20.05.2022 r. znak ŚR 613.48.2022 (7/2022) |
| 13 | Kasztanowiec pospolity | 157 | Ogródek Jordanowski przy ul. Kraszewskiego i al.. Szczepańskiego Konserwator zabytków decyzja nr 201/2022 z dn 10.08.2022 Znak: IRN-III.5147.2.149.2022.JG (9/2022) |
| 14 | Robinia akacjowa | 111 | Park miejski im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Bandurskiego SEKTOR 4 Konserwator zabytków decyzja nr 206/2022 z dn 10.08.2022 Znak: IRN-III.5147.2.150.2022.JG (10/2022) |
| 15 | Robinia akacjowa | 100 |  |
| 16 | Robinia akacjowa | 105 |  |
| 17 | Świerk pospolity | 95 | działka 3119/61 przy budynku Słoneczna 4 Starosta Jarosławski decyzja z dnia 05.07.2022 r. znak ŚR 613.52.2022 (11/2022) |
| 18 | Świerk pospolity | 65 | działka 3119/61 przy budynku Słoneczna 4 Starosta Jarosławski decyzja z dnia 15.07.2022 r. znak ŚR 613.54.2022 (12/2022) |
| 19 | Modrzew europejski | 140 | działka nr 2798 obr 5 pas drogowy ul. Czechowskiego Starosta Jarosławski decyzja z dnia 04.10.2022 znak: ŚR.613.58.2022 (15/2022) |
| 20 | Orzech włoski | 70 | działka nr 614 obr 5 pas drogowy ul. Chrobrego Starosta Jarosławski ……………. ( 16/2022) |
| 21 | Jarząb pospolity | 104 | działka 1693/94 pas drogowy ul. Konfederackiej Pl Inwalidow Wojennych Starosta Jarosławski …………… ( 18/2022) |
| 22 | Jarząb pospolity | 76 |  |
| 23 | Jesion wyniosły | 175 | działka 371/6 obr 4przy bocznej Kruhel Pełkiński Starosta Jarosławski decyzja z dnia17.10.2022 znak: ŚR.613.69.2022 (19/2022) |
| 24 | Świerk pospolity | 87 | działka 3269/1 obr 4przy ul. Kopystyńskiego Starosta Jarosławski decyzja z dnia18.10.2022 znak: ŚR.613.70.2022 ( 20/2022) |
| 25 | Świerk pospolity | 80 | działka 1049/1 obr 4 pas drogowy ul. Kruhel Pełkiński Starosta Jarosławski …………….. (21/2022) |
| 26 | Brzoza brodawkowata | 230 | działka 4-2401 - Plac Św. Michał pod inwestycję Płyty Rynku Konserwator zabytków decyzja nr 263/2022 z dn 27.09.2022 Znak: IRN-III.5147.2.223.2022.JG (17/2022) |
| 27 | Brzoza brodawkowata | 184 |  |
| 28 | Brzoza brodawkowata | 164 |  |
| 29 | Świerk pospolity | 94 | działka nr 247 obr.5 miasto Jarosław -Cmentarz „Nowy” przy ul. Krakowskiej. KW 12 Starosta Jarosławski decyzja z dnia……… znak: ŚR.613……...2022 (24/2022) |

Warunki wykonywania prac.

- Rozpoczęcie prac zostanie poprzedzone protokolarnym przekazaniem terenu, podczas którego zostanie ustalona kolejność prowadzenia prac na poszczególnych terenach i ich odbioru.   Podczas przekazania terenu Zamawiający wskaże Wykonawcy drzewa objęte zakresem prac.

- Wykonawca jest obowiązany do usunięcia  drzew przy zachowaniu obowiązujących przepisów oraz do zabezpieczenia we własnym zakresie terenu pozostającego w zasięgu oddziaływania prac (przygotowanie terenu, organizacja ruchu, zabezpieczenie linii napowietrznych, zabezpieczenie sąsiednich obiektów i drzew rosnących w zbliżeniu do obszaru objętego pracami),.

3. W ramach usługi Wykonawca dokona :

-   wycięcia drzew,

-   wywiezienia odpadów gałęzi i konarów pochodzących z wycinki i zagospodarowania ich we własnym zakresie,

-  wyfrezowania pni po usuniętych drzewach do głębokości 10 cm poniżej poziomu terenu,

-  uprzątnięcie zrębków po frezowaniu i wycince .

4. Odpady drewna powstałe podczas wykonywania prac (zrębki, gałęzie itp.) Wykonawca

Zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt.

5.  Drewno pozyskane z wycinki Wykonawca zwiezie na teren własnej bazy względnie zabezpieczy

je na terenie objętym pracami do czasu dokonania jego obmiaru.

6. Obmiar drzew   zostanie przeprowadzony komisyjnie w obecności przedstawicieli

Zamawiającego i Wykonawcy. Na okoliczność tej czynności sporządzony zostanie protokół

określający pozysk drewna. Drewno przygotowane do obmiaru powinno być ułożone w sposób

umożliwiający przeprowadzenie pomiarów.

7. Wykonawca odkupi materiał pozyskany z wycinki wg cen jednostkowych dla drewna

wyliczonych jako średnia cena drewna opalowego miękkiego i twardego w nadleśnictwach:

Jarosław, Sieniawa i Kańczuga aktualnych na dzień podpisania umowy.

8. Podczas wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany do ostrożnego wykorzystywania

sprzętu ciężkiego, aby nie spowodować zniszczenia nawierzchni. Po wykonaniu prac

Wykonawca doprowadzi tereny do stanu poprzedniego. Teren po wycince powinien być

wyrównany i oczyszczony z pozostałości roślinnych.

9.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu robót.

10.Odbiór robót na poszczególnych terenach zostanie dokonany w obecności przedstawicieli

Zamawiającego i Wykonawcy. Na okoliczność tej czynności zostanie sporządzony protokół.

##### KOSZTORYS  OFERTOWY

##### Na wykonywanie prac związanych z wycinką oraz frezowaniem pni drzew

##### na terenach zieleni i cmentarzach komunalnych stanowiących mienie

Gminy Miejskiej Jarosław

| lp | Gatunek drzewa | Obwód pnia /średnica | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Wycinka drzew |  |  |  |  |
| 1 | Robinia Akacjowa | 130/41 |  |  |
| 2 | Robinia Akacjowa | 140/45 |  |  |
| 3 | Robinia Akacjowa | 190/61 |  |  |
| 4 | Robinia Akacjowa | 210/67 |  |  |
| 5 | Robinia Akacjowa | 110/35 |  |  |
| 6 | Robinia Akacjowa | 80/25 |  |  |
| 7 | Robinia Akacjowa | 80/25 |  |  |
| 8 | Robinia Akacjowa | 130/41 |  |  |
| 9 | Robinia Akacjowa | 140/45 |  |  |
| 10 | Robinia Akacjowa dwupniowa | 130/41 |  |  |
|  |  | 140/45 |  |  |
| 11 | Świerk pospolity | 110/35 |  |  |
| 12 | Jabłoń kwiecista | 75/24 |  |  |
| 13 | Kasztanowiec pospolity | 157/50 |  |  |
| 14 | Robinia akacjowa | 110/35 |  |  |
| 15 | Robinia akacjowa | 100/32 |  |  |
| 16 | Robinia akacjowa | 105/33 |  |  |
| 17 | Świerk pospolity | 95/30 |  |  |
| 18 | Świerk pospolity | 65/21 |  |  |
| 19 | Modrzew europejski | 140/45 |  |  |
| 20 | Orzech włoski | 70/22 |  |  |
| 21 | Jarząb pospolity | 105/33 |  |  |
| 22 | Jarząb pospolity | 75/24 |  |  |
| 23 | Jesion wyniosły | 175/56 |  |  |
| 24 | Świerk pospolity | 87/29 |  |  |
| 25 | Świerk pospolity | 80/25 |  |  |
| 26 | Brzoza brodawkowata | 230/73 |  |  |
| 27 | Brzoza brodawkowata | 184/59 |  |  |
| 28 | Brzoza brodawkowata | 164/52 |  |  |
| 29 | Świerk pospolity | 95/30 |  |  |
| II. Frezowanie pni |  |  |  |  |
| Suma średnic drzew z poz. od 1- 32 + Lipa cmentarz przy ul. Pruchnickiej 120 cm |  | 1379 |  |  |
| Wycinka drzew |  |  |  |  |
| Frezowanie pni |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |

II. Wykonanie nasadzeń drzew  na terenach zieleni miejskiej.

1.  Zadanie polega na posadzeniu na terenach zieleni miejskiej -  30 szt. drzew liściastych – lip drobnolistnych w ramach akcji „ sadzenie drzew miododajnych „organizowanej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Sadzonki drzew nieodpłatnie przekazuje Urząd Marszałkowski.

2. Zadanie polega na wykonaniu nasadzeń uzupełniających po ubytkach.

Nasadzenia uzupełniające po ubytkach

|  | Gatunek drzewa i parametry | ilość | Miejsce nasadzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tilia cordata lipa drobnolistna obw. pnia 6-8 cm | 30 | Pas drogowy ul. Krakowskiej |
| 2 | Klon kolumnowy Acer platanoides „Crimson Sentry”– obw. pnia 12-14 cm C37 | 6 | Pas drogowy ul. Konfederackiej |
| 3 | Głóg dwuszyjkowy Paul's Scarlet drzewiasty obwód pnia 10 cm | 6 | na działce nr 1060/8 obr 4 przed blokiem nr 2 os Jagiellonów |
| 4 | Buk kolumnowy Fagus sylvatica „Antropunicea” obw. 12-14 cm | 2 | Park Miejski przy ul. Czesławy Puzon i Ogródek Jordanowski przy ul. Orkana |

Warunki wykonywania prac.

Teren przeznaczony do posadzenia drzew należy wykosić i uporządkować. Doły pod drzewa wykonać bezpośrednio przed sadzeniem. Wielkość dołów dostosować do wielkości bryły korzeniowej z zachowaniem marginesu rzędu co najmniej 2-3 cm. Ściany i dno dołów powinny zostać spulchnione.

Nasadzenia :

Zakup i sadzenie roślin. Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] 
i PN-R-67022 [2], właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,

- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych,

- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien być praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- martwice i pęknięcia kory,

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

- dwupędowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

Termin rozpoczęcia nasadzeń – data podpisania umowy

Termin zakończenia prac :  40 dni od zawarcia umowy.

##### KOSZTORYS  OFERTOWY

nasadzenia drzew

| l.p. | Wyszczególnienie prac | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto 8%Vat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Materiały - drzewa |  |  |  |  |
| 1 | # Tilia cordata lipa drobnolistna obw. pnia 6-8 cm | 30 | x | x |
| 2 | # Głóg dwuszyjkowy Paul's Scarlet drzewiasty obwód pnia 10 cm | 6 |  |  |
| 3 | Klon kolumnowy Acer platanoides „Crimson Sentry”– obw. pnia 12-14 cm C37 | 6 |  |  |
| 4 | Buk kolumnowy Fagus sylvatica „Antropunicea” obw. 12-14 cm | 2 |  |  |
| III | Zakup materiałów i transport - podłoże (ziemia ogrodnicza) - kołki i taśma, - kora, | 10 x 60l 30 szt. 5 x 80l |  |  |
| IV | Wysadzenie drzew | 44 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |